SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI

IM. JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI

ZA 2011 ROK

Wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

Niskie wykonanie przychodów i kosztów w Gminnym Centrum Kultury i Sportu im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi spowodowane jest tym, iż:

- Inwestycja pn. ”Adaptacja pomieszczeń po kotłowni węglowej na pomieszczenia siłowni i klubu fitness w Krobi” realizowana w ramach programu PROW, która miała być zrealizowana do końca listopada 2011 r. nie została zrealizowana. Termin realizacji inwestycji realizowanych w ramach PROW w roku 2011 został przesunięty i będzie zrealizowany w roku 2012.

- Inwestycja „Remont i modernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Krobi”  została zrealizowana. Koszty związane z inwestycją po wykonaniu prac okazały się niższe niż planowano.

Czynsz za wynajem ORLIKA w kwocie 1230,00 zł został pokryty ze środków własnych.